# ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

## Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Phiên livestream có cần tự động chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống xử lý như thế nào để chỉ một đơn thành công? |

## Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP lo ngại việc xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 nhỏ hơn LS02 (3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng phạm vi kiểm soát được, còn phiếu 8 SP chú ý rủi ro tranh chấp tồn kho và hoàn tồn. Do có xử lý đặt hàng đồng thời, LS03 phức tạp hơn LS02 (3 SP), nên chốt 8 SP. |

## Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc, mức độ bất định và rủi ro của User Story, chứ không tương ứng với một số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity, tức số Story Point của các Story hoàn thành theo Definition of Done trong những Sprint trước, để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP thành giờ.